## Slide 1
基于Springboot架构的在线电商平台
——storecloud平台中期进展
StoreCloud
汇报人：胡峻玮
日期：2024年11月

## Slide 2
目录
CONTENTS
01 项目内容回顾
02 项目各部分进度
03 项目预计规划总结
StoreCloud

## Slide 3
项目内容回顾
PART 01
StoreCloud

## Slide 4
PROJECT CONTENT
项目内容回顾
购物车服务
管理购物车，支持添加、删除、修改商品。支持库存检查服务，优惠计算服务，用户会话服务以及购物车状态管理和通知服务
支付服务
处理安全支付相关功能，支持多种支付方式接口对接。包括订单管理，支付网关，支付状态回调以及支付异常处理。
评论服务
支持用户对商品的评论与评分。
用户服务
负责用户的注册、登录、个人信息管理等功能。
商品服务
管理商品的展示、分类、库存等信息。支持智能推荐服务，根据用户行为提供个性化的商品推荐
订单服务
处理用户的订单创建、取消、查看等操作。支持退换货服务，包括退换货申请、处理，物流追踪以及客服服务
微服务架构
商家服务
负责商家的入驻、商铺信息管理、商品管理等。
管理员服务
提供用户管理、商品审核、订单监控等功能。

## Slide 5
项目各部分进度
PART 02
StoreCloud

## Slide 6
用户模块
1
StoreCloud

## Slide 7
模块进度概述
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor.
已完成的工作：
完成了接口的初步文档，API 的功能、响应、参数及返回结构已明确
完成了 AreaController 和 UserAddrController 相关的设计与实现
考虑了用户模块可能被其他模块调用到的接口，完成相关Client的设计
设计并实现了相关实体类，封装了地区信息和用户信息
定义了如下接口：
获取地区列表接口
根据父级ID获取地区列表接口
获取用户地址列表接口和通过地址ID获取用户地址接口
获取用户头像和昵称接口
获取用户详细信息接口
用户注册接口
开放了如下接口：
根据地址id获取用户地址信息
根据用户id获取用户信息

## Slide 8
技术解决方案
Spring Boot：作为基础框架，提供了快速开发和自动化配置的功能，简化了服务端的开发工作。
Spring Cloud：用来管理微服务架构中的服务发现、配置管理、负载均衡、熔断器等功能。
整体架构
Feign：用于简化服务间的 HTTP 调用。通过 @FeignClient 注解，声明接口并自动生成代理，简化了跨服务请求逻辑。
Nacos ：作为服务注册与发现中心，与 Feign 配合，能够动态获取服务实例，支持负载均衡。
微服务通信
Token And Filter：用户认证采用token的形式，同时会一个使用Filter生成的授权中心，专门用于用户的授权登录，并校验token。从而不需要在每个服务都去创建自身的授权方法。
安全性与认证

## Slide 9
模块挑战难点
过滤器链
问题：
Filter 过滤器需要在请求处理前进行 Token 校验、权限校验等逻辑。其逻辑与业务处理紧密耦合，必须确保在请求到达业务层之前完成这些验证。
难点：
如何设计过滤器的顺序与逻辑，确保验证不影响正常业务流程，且能够高效地拦截请求并处理校验结果。
会话保持
问题：
在用户成功登录后，如何在随后的请求中继续保持其身份认证的状态，是实现状态管理的核心问题。
难点：
会话管理的复杂性：需要设计机制来存储和验证用户的认证状态，同时需要确保认证信息被安全地传输和存储，防止泄露或篡改，尤其是在使用 Token 时，如何加密和验证 Token 的真实性是一个重要的难点。

## Slide 10
平台模块
2
StoreCloud

## Slide 11
对于平台配置，用户账号管理以及当前用户账号管理，我们分别实现了SysConfigController SysUserAccountController，以及SysUserController
配套的，我们定义了当前情况下所需的数据传输类型，包括所有的VO和DTO，简单设置了其内含的field以及相应的getter， setter以及序列化方法。
现阶段，我们也对微服务后端的细化实现及与中间件间交互的具体实现进行了初步的分析与设计，设计了类接口并提供了默认的空白实现，以待后续在此基础之上补充开发。。
对于每个接口，为方便测试，我们都实现了一个空白的impl类，所有函数体使用
throw new UnsupportedOperationException("Method not implemented yet");
占位，作为空白函数。
服务实现补充说明
现阶段，在平台管理方面，我们集中设计开发了前后端及微服务后端间的交互接口，同时对后端内的功能进行了初步的细分与实现。
在接口上，我们实现了比较完整的API定义以及配套的传输数据结构的定义(VO,DTO等)。我们目前定义了三个Controller， 负责对外提供API。
总述
模块进度概述

## Slide 12
模块进度概述
平台配置
对于平台/系统整体的配置，我们将相关API写于`SysConfigController`中，提供配置的获取与设置功能。
用户账号管理
对于用户账号的管理，我们认为目前需要实现账号的信息获取，添加及修改功能。我们将相关API写于`SysUserAccountController`中。
当前用户账号管理
对于当前正在使用平台的用户账号，我们认为同样需要实现账号的信息获取，添加及修改功能，同时附加管理员需要的信息汇总以及在线管理，包括当前在线用户的列表等信息。我们将相关API写于`SysUserController`中。

## Slide 13
模块进度概述
配套数据结构
配套的，我们定义了当前情况下所需的数据传输类型，包括所有的VO和DTO，简单设置了其内含的field以及相应的getter， setter以及序列化方法.

## Slide 14
用户权限管理功能设计较为初步，未能充分支持细粒度权限控制。同时，API安全防护（如访问频率限制、异常流量拦截）尚未实现。
权限与安全设计不足
项目开发文档不够详细，缺乏对接口、服务和数据模型的完整描述，可能导致团队协作和维护成本增加。
开发文档和标准化不足
目前的单元测试覆盖率不足，且尚未部署完整的集成测试与自动化测试工具。性能测试和高并发场景的验证也未展开。
测试覆盖率与自动化不足
服务间的调用关系设计仍处于初期阶段，未能很好地处理跨服务事务管理和异常回滚问题。
服务间依赖关系未完全梳理
模块挑战难点

## Slide 15
订单支付模块
3
StoreCloud

## Slide 16
已完成
订单模块的核心功能，包括订单创建、订单状态查询、取消订单、确认收货等接口开发。
支付模块的核心功能，包括基础支付请求生成接口开发。
正在进行
订单模块与支付模块的联动测试，验证从订单生成到支付完成的全流程。
支付状态与订单状态一致性优化，包括异常处理和超时逻辑。
相关前端界面开发。
模块进度概述

## Slide 17
控制器功能
OrderController控制器类负责处理多个订单相关的操作，关键功能包括生成订单、提交订单、获取支付信息等。
MyOrderController控制器类用于处理与用户订单相关的各种请求，允许用户查看订单详情、搜索订单、取消订单、确认收货、以及删除订单。
OrderController主要接口
生成订单 (/confirm): 接收前端传来的订单参数，通过调用购物车服务和用户地址服务，生成订单并计算总金额。使用 Redis 防止重复提交，并缓存订单信息。
提交订单 (/submit): 提交订单并生成支付流水号。提交时会检查订单是否过期，并通过 Redis 确保没有重复提交。
获取订单支付信息 (/order_pay_info): 根据订单 ID 获取订单支付相关信息，包括商品、地址、费用等。
技术解决方案

## Slide 18
OrderController主要接口
订单详情信息接口 (/order_detail)：根据订单号查询订单的详细信息，包括订单地址、商品信息、支付时间等。
订单数量统计接口 (/order_count)：根据订单的不同状态（如待支付、已发货等），返回各个状态下订单的数量。
订单搜索接口 (/search_order)：支持分页查询，支持根据订单编号或商品名称搜索订单。
取消订单接口 (/cancel/{orderId})：允许用户根据订单号取消未支付订单，已支付订单无法取消。
确认收货接口 (/receipt/{orderId})：允许用户确认收货，前提是订单已发货。
删除订单接口 (/{orderId})：允许用户删除已完成或已关闭的订单。
部分代码实现
技术解决方案

## Slide 19
控制器功能
PayController 是支付相关的主控制器，提供发起支付和查询支付状态的接口。
PayNoticeController 处理支付结果的异步通知。支付网关会在支付完成后调用此接口。
PayController主要接口
发起支付(“/pay/order”)：调用支付服务生成支付订单，处理支付任务并返回支付流程的唯一标识payId。
查询支付状态(“/pay/isPay/{orderIds}”)：获取支付状态详情，返回支付状态是否为已支付。
PayNoticeController主要接口
处理支付结果(“/notice/pay/order”)：创建对象，填充支付ID、支付流水号、回调内容等信息并更新相关订单状态。
技术解决方案

## Slide 20
商品搜索模块
4
StoreCloud

## Slide 21
对于商品的微服务，目前已经基本完成。
admin、app、platform分别是商家端、客户端、平台端的接口的文件夹
AttrController：商品属性信息的相关接口
BrandController：商品品牌信息的相关接口
CategoryController：商品分类信息的相关接口
ShopCartController：商品购物车功能的相关接口
SkuStockLockController：商品SKU库存锁定功能的相关接口
SpuController：商品SPU信息的相关接口
其他服务可以通过nacos和openfeign来调用商品微服务的接口：
总体进度
模块进度概述

## Slide 22
对于商品搜索功能，我们也将其拆分成了一个微服务，目前也已经基本完成。
multishop、app、platform分别是商家端、客户端、平台端的接口的文件夹
ProductSearchController：商品信息搜索功能的相关接口
其他服务可以通过nacos和openfeign来调用搜索微服务的接口
总体进度
在搜索微服务中使用了ES来提升搜索性能和用户体验。
技术方案
模块进度概述

## Slide 23
对于商品的微服务，目前已经基本完成。
admin、app、platform分别是商家端、客户端、平台端的接口的文件夹
AttrController：商品属性信息的相关接口
BrandController：商品品牌信息的相关接口
CategoryController：商品分类信息的相关接口
ShopCartController：商品购物车功能的相关接口
SkuStockLockController：商品SKU库存锁定功能的相关接口
SpuController：商品SPU信息的相关接口
其他服务可以通过nacos和openfeign来调用商品微服务的接口：
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor.
消息队列使用RocketMQ，因为它相比于RabbitMQ性能更高，吞吐量更大，延迟更低，所以我们消息队列改用RocketMQ。
商品有两个库存，一个是lock_stock，这个库存是客看得到的库存，会在成功创建订单时就进行锁定（减少库存），如果客户取消订单，或者超过一定时间（目前设置为30分钟）还未支付，那么就会解除锁定（增加回去）；而另一个库存是actual_stock，这个是只有客户成功支付时，才会减少，是商家可以看到的。而对库存是否应该增加或减少，是通过消息队列传递的。
技术方案
技术解决方案

## Slide 24
中间件模块
5
StoreCloud
目前各中间件已使用docker部署在云服务器中，但是目前seata配置仍存在问题正在修复，其他容器配置均正常

## Slide 25
项目预计规划总结
PART 03
StoreCloud

## Slide 26
用户模块未来规划
跟据API文档实现各个接口，包括Service层和mapper层
实现接口
利用postman测试各API的功能，保证接口的稳定性和正确性
测试接口
完成基于token实现的Filter过滤器，确保外部和内部请求都能正确的进行身份验证
实现用户校验基础功能
在用户校验的基础上实现角色验证，白名单等功能
权限控制与角色验证

## Slide 27
我们预计在下一阶段立即完成对接工作，进行mapper实现，并补完后端功能。这将是下一阶段的最主要任务，有最高优先级。
实现该部分微服务与其他后端支持服务的对接
在下一阶段，我们将分配时间，在前后端对接的情况下进行较为详尽的测试，并将部署一定的自动化测试脚本，为未来开发提供遍历。
构造并部署功能测试，进行正确性验证
我们将使用代码管理工具对代码质量进行分析，对存在较大问题的部分将进行代码重构。这一任务优先级较低
部分代码重构
平台模块未来规划

## Slide 28
榜样引领
社会服务
功能完善
订单模块：
1.完成订单分页筛选功能的开发，支持按时间、状态筛选订单。
2.增加订单的超时自动取消逻辑。
3.为订单详情接口增加用户友好的提示信息，确保前端易用性。
支付模块：
1.支持支付状态查询接口的优化，增加明确的返回状态。
2.完善支付失败或取消场景下的处理逻辑，确保支付记录一致性。
联动与优化
测试订单与支付模块的联动流程，验证订单提交、支付完成、状态更新的完整性。
模拟常见异常场景，如支付失败、订单超时，验证系统的鲁棒性。
未解决问题
1.订单超时逻辑：未完全设计好超时订单的自动处理流程。
2.支付失败处理：未实现支付失败后订单状态的更新逻辑。
3.确保订单与支付状态更新的同步性，防止支付成功但订单未更新的问题。
4.测试阶段发现接口调用间的偶发性超时，需进一步优化服务响应时间。
订单支付未来规划

## Slide 29
优先考虑与下一步计划
商品微服务目前基本实现了提案时的功能，计划在下一步对代码进行进一步测试、改正和重构
挑战与未解决的问题
商品微服务目前没有问题
商品搜索未来规划

## Slide 30
优先考虑与下一步计划
搜索微服务目前发现了一些问题，计划在下一步进行解决
挑战与未解决的问题
在进行搜索时，主要是依赖关键词匹配的方式进行搜索，从而导致搜索偏差，如搜索手机：
可以看到，排在前三个的并不是手机，因此这个搜索是有问题，是需要解决的，而解决这一问题，就是我们组当下的挑战之一
商品搜索未来规划

## Slide 31
谢谢大家观看
LOGO
汇报人：胡峻玮